# Proyecto de fin de curso

Instrucciones:

Para el desarrollo del proyecto se ha compartido el archivo “Proyecto de Fin de Curso”, la contribución de cada miembro del equipo se determina según el historial del documento.

En este archivo consigne el desarrollo de las actividades solicitadas. Recuerde que sólo se calificarán los aportes que se realicen antes de la fecha de vencimiento de la entrega.

## Equipo de desarrollo

| Integrante | Apellidos y nombres de los integrantes del equipo de desarrollo (ordenado alfabéticamente) |
| --- | --- |
| 1 | Felix Romero, Jair |
| 2 | Guevara Moscoso, David |
| 3 | Meza Calderón, Ana Cristina |
| 4 | Tacunan Palomino, Jean |
| 5 | Tinoco Asto, Sebastián |
| 6 | Vasquez Miranda, Luis |

## Ítem uno

Elabore la lista de historias de usuario (product backlog priorizada) para el proyecto descrito en la consigna.

### Listado de historias de usuario (product backlog priorizada)

| Prioridad | Identificador | Nombre (alias) | Descripción | Puntos de historia (días ideales) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU001 | Registro de nuevo usuario | Como nuevo usuario, quiero poder registrarme en el sistema creando una cuenta para poder almacenar y gestionar mis contraseñas de forma segura. | 1 | David |
| 2 | HU002 | Crear nueva contraseña en Passkeeper | Como usuario, quiero poder agregar una nueva contraseña al gestor PassKeeper para guardar la información de acceso a un sitio web. | 1 | Jean |
| 3 | HU003 | Ver lista de contraseñas | Como usuario, quiero ver una lista de todas mis contraseñas almacenadas en PassKeeper para revisarlas fácilmente. | 0.5 | Jean |
| 4 | HU004 | Editar contraseña existente en PassKeeper | Como usuario, quiero editar una contraseña ya guardada en PassKeeper para actualizar mi lista de contraseñas. | 2 | Jean |
| 5 | HU005 | Eliminar contraseña en Passkeper | Como usuario, quiero eliminar una contraseña que ya no uso para mantener mi lista organizada. | 0.5 | David |
| 6 | HU006 | Encriptar contraseñas al guardarlas | Como usuario, quiero que todas las contraseñas se encripten al almacenarse para que estén seguras. | 2 | David |
| 7 | HU007 | Desencriptar contraseñas al visualizarlas | Como usuario, quiero que las contraseñas guardadas PassKeeper se desencripten temporalmente para poder visualizarlas. | 2 | Jean |
| 8 | HU008 | Bloquear la visualización de contraseñas | Como usuario, quiero que las contraseñas se muestren ocultas por defecto para evitar que se vean en público. | 1.5 | Jean |
| 9 | HU009 | Iniciar sesión con contraseña principal | Como usuario, quiero iniciar sesión con una contraseña principal de PassKeeper para acceder a mis contraseñas guardadas. | 2 | Jean |
| 10 | HU0010 | Cerrar sesión de PassKeeper | Como usuario, quiero poder cerrar mi sesión de manera segura para que mi cuenta quede protegida y nadie más pueda acceder a mis datos. | 1 | David |
| 11 | HU011 | Cerrar aplicación | Como usuario, quiero quiero poder cerrar la aplicación de manera segura para que la aplicación deje de ejecutarse y todos mis datos estén guardados correctamente. | 0.5 | Jean |
| 12 | HU012 | Marcar contraseñas favoritas | Como usuario, quiero poder marcar mis contraseñas como favoritas, para poder acceder rápidamente a las que más utilizo. | 3 | Jean |
| 13 | HU013 | Desmarcar contraseñas favoritas | Como usuario, quiero poder desmarcar mis contraseñas favoritas, para eliminarla de la lista de contraseñas favoritas. | 1 | Jean |
| 14 | HU014 | Configurar tiempo de inactividad de PassKeeper | Como usuario, quiero poder configurar el tiempo de inactividad para programar el cierre de la aplicación y regresar a la pantalla de inicio de sesión. | 2 | David |
| 15 | HU015 | Mostrar mensaje de bienvenida al iniciar sesión | Como usuario de PassKeeper, quiero ver un mensaje de bienvenida al iniciar sesión para saber que he iniciado sesión correctamente. | 0.5 | David |
| 16 | HU016 | Categorización de contraseñas | Como usuario, quiero poder categorizar mis contraseñas en grupos como "Trabajo", "Personal" o "Redes Sociales" para organizar mejor mis datos. | 2 | David |
| 17 | HU017 | Filtrado de contraseñas | Como usuario, quiero buscar contraseñas en Passkeeper mediante filtros de categoría para encontrarlas rápidamente. | 3 | Jean |
| 18 | HU018 | Confirmación de eliminación de contraseña | Como usuario, quiero recibir una confirmación antes de eliminar una contraseña para evitar eliminarla por accidente. | 0.5 | Jean |

### Revisión

| Criterio | Comentario | Realizado por | Solucionado |
| --- | --- | --- | --- |
| Forma | Conforme | Ana | Sí |
| Completo | Conforme | Sebastián | Sí |
| Consistente | Conforme | Luis | Sí |
| Independiente | Conforme | Esteban | Sí |

## Ítem dos

Elabore el modelo conceptual para el proyecto descrito en la consigna.

### Glosario de conceptos

| Concepto | Descripción | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Usuario | Representa a un usuario del sistema que puede registrarse, iniciar sesión y recuperar su cuenta. | El usuario puede tener diferentes niveles de acceso (por ejemplo, usuario regular y administrador). |
| HistorialContraseñas | Mantiene un registro de los cambios realizados en las contraseñas. | El historial registra la fecha y hora de cada cambio, así como el usuario responsable del cambio. |
| Notificacion | Se encarga de enviar notificaciones cuando se detectan intentos fallidos u otros eventos de seguridad. | Las notificaciones se envían por correo electrónico y pueden incluir alertas de seguridad, como intentos fallidos de acceso. |
| Configuracion | Permite personalizar el tiempo de bloqueo automático de la aplicación. | El tiempo de bloqueo automático se puede ajustar según la preferencia del usuario para balancear entre seguridad y comodidad. Las configuraciones guardadas se aplican a nivel de usuario, permitiendo personalización individual. |
| Contraseña | Esta clase se encarga de gestionar las contraseñas (agregar, editar, eliminar), así como de su encriptación. | Todas las contraseñas almacenadas deben cumplir con políticas de seguridad, como la longitud mínima y la inclusión de caracteres especiales. Solo los usuarios autorizados pueden visualizar o modificar las contraseñas, y cualquier acceso debe ser auditado. |
| Seguridad | Contiene funcionalidades de seguridad como la encriptación, generación de contraseñas seguras y autenticación de dos factores. | La autenticación de dos factores (2FA) es opcional pero recomendada para mejorar la protección de las cuentas. Los intentos fallidos de acceso pueden generar bloqueos temporales de cuenta o notificaciones al usuario. |

## Ítem tres

Determine la velocidad del equipo de desarrollo. Determine la velocidad del equipo considerando un sprint de 2 semana (05 días / semana * 2 semanas = 10 días) y una dedicación de 15%.

6*10*0.15=9

## Ítem cuatro

Seleccione las historias de usuario para el primer sprint.

### Sprint backlog

| Prioridad | Identificador | Nombre | Descripción | Puntos de historia (días ideales) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU001 | Registro de nuevo usuario | Como nuevo usuario, quiero poder registrarme en el sistema creando una cuenta para poder almacenar y gestionar mis contraseñas de forma segura. | 1 | David |
| 2 | HU002 | Crear nueva contraseña en Passkeeper | Como usuario, quiero poder agregar una nueva contraseña al gestor para guardar la información de acceso a un sitio web. | 1 | Jean |
| 3 | HU003 | Ver lista de contraseñas | Como usuario, quiero ver una lista de todas mis contraseñas almacenadas para revisarlas fácilmente. | 0.5 | Jean |
| 4 | HU004 | Editar contraseña existente en Passkeeper | Como usuario, quiero editar una contraseña ya guardada para actualizar mis credenciales. | 2 | Jean |
| 5 | HU005 | Eliminar contraseña en Passkeeper | Como usuario, quiero eliminar una contraseña que ya no uso en el gestor para mantener mi lista organizada. | 0.5 | David |
| 6 | HU006 | Encriptar contraseñas al guardarlas | Como usuario, quiero que todas las contraseñas se encripten al almacenarse para que estén seguras. | 2 | David |
| 7 | HU007 | Desencriptar contraseñas al visualizarlas | Como usuario, quiero que las contraseñas en Passkeeper se desencripten temporalmente al visualizarlas para mantener su seguridad. | 2 | Jean |

Seleccione las historias de usuario para el segundo sprint.

### Sprint backlog

| Prioridad | Identificador | Nombre | Descripción | Puntos de historia (días ideales) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | HU008 | Bloquear la visualización de contraseñas | Como usuario, quiero que las contraseñas se muestren ocultas por defecto para evitar que se vean en público. | 1.5 | Jean |
| 9 | HU009 | Iniciar sesión con contraseña principal | Como usuario, quiero iniciar sesión con una contraseña principal de PassKeeper para acceder a mis contraseñas guardadas. | 2 | Jean |
| 10 | HU0010 | Cerrar sesión de PassKeeper | Como usuario, quiero poder cerrar mi sesión de manera segura para que mi cuenta quede protegida y nadie más pueda acceder a mis datos. | 1 | David |
| 11 | HU011 | Cerrar aplicación | Como usuario, quiero quiero poder cerrar la aplicación de manera segura para que la aplicación deje de ejecutarse y todos mis datos estén guardados correctamente. | 0.5 | Jean |
| 12 | HU012 | Marcar contraseñas favoritas | Como usuario, quiero poder marcar mis contraseñas como favoritas, para poder acceder rápidamente a las que más utilizo. | 3 | Jean |
| 13 | HU013 | Desmarcar contraseñas favoritas | Como usuario, quiero poder desmarcar mis contraseñas favoritas, para eliminarla de la lista de contraseñas favoritas. | 1 | Jean |

Seleccione las historias de usuario para el tercer sprint.

### Sprint backlog

| Prioridad | Identificador | Nombre | Descripción | Puntos de historia (días ideales) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | HU014 | Configurar tiempo de inactividad de PassKeeper | Como usuario, quiero poder configurar el tiempo de inactividad para programar el cierre de la aplicación y regresar a la pantalla de inicio de sesión. | 2 | David |
| 15 | HU015 | Mostrar mensaje de bienvenida al iniciar sesión | Como usuario de PassKeeper, quiero ver un mensaje de bienvenida al iniciar sesión para saber que he iniciado sesión correctamente. | 0.5 | David |
| 16 | HU016 | Categorización de contraseñas | Como usuario, quiero poder categorizar mis contraseñas en grupos como "Trabajo", "Personal" o "Redes Sociales" para organizar mejor mis datos. | 2 | David |
| 17 | HU017 | Filtrado de contraseñas | Como usuario, quiero buscar contraseñas en Passkeeper mediante filtros de categoría para encontrarlas rápidamente. | 3 | Jean |
| 18 | HU018 | Confirmación de eliminación de contraseña | Como usuario, quiero recibir una confirmación antes de eliminar una contraseña para evitar eliminarla por accidente. | 0.5 | Jean |

## Ítem cinco

Elabore las historias de usuario detalladas para el sprint backlog. Para cada historia de usuario utilice el siguiente formato.

Primer Sprint

| Identificador | HU001 |
| --- | --- |
| Nombre (alias) | Registro de nuevo usuario |
| Descripción | Como nuevo usuario, quiero poder registrarme en el sistema creando una cuenta para poder almacenar y gestionar mis contraseñas de forma segura. |
| Puntos de historia (días ideales) | 1 |
| Criterios de aceptación | El sistema debe permitir al usuario ingresar un nombre de usuario, una dirección de correo electrónico y una contraseña. |
|  | La contraseña debe cumplir con los siguientes requisitos: al menos 8 caracteres, una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y un carácter especial. |

| Identificador | HU002 |
| --- | --- |
| Nombre (alias) | Crear nueva contraseña en Passkeeper |
| Descripción | Como usuario, quiero poder agregar una nueva contraseña al gestor para guardar la información de acceso a un sitio web. |
| Puntos de historia (días ideales) | 1 |
| Criterios de aceptación | El sistema debe permitir al usuario agregar una nueva contraseña. |
|  | El usuario debe poder introducir un nombre de sitio web, el nombre de usuario asociado, y la contraseña. |
|  | La contraseña debe almacenarse en el sistema de forma segura. |
|  | El sistema debe confirmar al usuario que la contraseña ha sido guardada correctamente. |

| Identificador | HU003 |
| --- | --- |
| Nombre (alias) | Ver lista de contraseñas |
| Descripción | Como usuario, quiero ver una lista de todas mis contraseñas almacenadas para revisarlas fácilmente. |
| Puntos de historia (días ideales) | 0.5 |
| Criterios de aceptación | El sistema debe mostrar una lista de todas las contraseñas que el usuario ha guardado. |
|  | Cada entrada en la lista debe incluir el nombre del sitio web, el nombre de usuario y una opción para visualizar la contraseña. |
|  | La lista debe permitir ordenación o filtrado. |
|  | El sistema debe permitir la visualización de contraseñas de manera segura, utilizando cifrado y métodos de autenticación adicionales si es necesario. |

| Identificador | HU004 |
| --- | --- |
| Nombre (alias) | Editar contraseña existente en Passkeeper |
| Descripción | Como usuario, quiero editar una contraseña ya guardada para actualizar mis credenciales. |
| Puntos de historia (días ideales) | 2 |
| Criterios de aceptación | El sistema debe permitir al usuario seleccionar una contraseña existente de la lista para editarla. |
|  | El usuario debe poder modificar la contraseña. |
|  | Después de editar, el sistema debe confirmar que la actualización ha sido exitosa. |

| Identificador | HU005 |
| --- | --- |
| Nombre (alias) | Eliminar contraseña en Passkeeper |
| Descripción | Como usuario, quiero eliminar una contraseña que ya no uso en el gestor para mantener mi lista organizada. |
| Puntos de historia (días ideales) | 0.5 |
| Criterios de aceptación | - El sistema debe permitir al usuario seleccionar una contraseña de su lista y eliminarla permanentemente. |
|  | - Antes de la eliminación, el sistema debe solicitar una confirmación por parte del usuario para evitar eliminaciones accidentales. |
|  | - La contraseña eliminada no debe ser recuperable después de la confirmación de eliminación. |
|  | - El sistema debe actualizar la lista de contraseñas de manera inmediata tras la eliminación. |

| Identificador | HU006 |
| --- | --- |
| Nombre (alias) | Encriptar contraseñas al guardarlas |
| Descripción | Como usuario, quiero que todas las contraseñas se encripten al almacenarse para que estén seguras. |
| Puntos de historia (días ideales) | 2 |
| Criterios de aceptación | - El sistema debe encriptar todas las contraseñas antes de guardarlas en la base de datos. |
|  | - La encriptación debe cumplir con estándares de seguridad. |
|  | - El sistema debe verificar que la contraseña esté correctamente encriptada antes de almacenarla. |

| Identificador | HU007 |
| --- | --- |
| Nombre (alias) | Desencriptar contraseñas al visualizarlas |
| Descripción | Como usuario, quiero que las contraseñas se desencripten temporalmente al visualizarlas para mantener su seguridad. |
| Puntos de historia (días ideales) | 2 |
| Criterios de aceptación | - El sistema debe permitir al usuario desencriptar una contraseña temporalmente solo cuando visualice su información en el sistema. |
|  | - La contraseña debe volver a encriptarse inmediatamente después de que se deje de visualizar. |
|  | - El proceso de desencriptado no debe almacenar la contraseña en formato legible en ningún momento. |

Segundo Sprint

| Identificador | HU008 |
| --- | --- |
| Nombre (alias) | Bloquear la visualización de contraseñas |
| Descripción | Como usuario, quiero que las contraseñas se muestren ocultas por defecto para evitar que se vean en público. |
| Puntos de historia (días ideales) | 1.5 |
| Criterios de aceptación | Las contraseñas deben mostrarse como texto enmascarado (*** o ▪) por defecto en todos los campos de contraseña. |
|  | El usuario debe tener la opción de visualizar la contraseña mediante un botón que cambiará el texto a visible solo temporalmente. |
|  | Las contraseñas no deben ser visibles en la interfaz de usuario hasta que el usuario opte explícitamente por visualizarlas. |

| Identificador | HU009 |
| --- | --- |
| Nombre (alias) | Iniciar sesión con contraseña principal |
| Descripción | Como usuario, quiero iniciar sesión con una contraseña principal de PassKeeper para acceder a mis contraseñas guardadas. |
| Puntos de historia (días ideales) | 2 |
| Criterios de aceptación | El sistema debe permitir al usuario ingresar una contraseña principal para acceder a su cuenta de PassKeeper. |
|  | Si la contraseña es incorrecta, el sistema debe mostrar un mensaje claro de error, como "Contraseña incorrecta". |
|  | El acceso debe ser validado mediante la comparación de la contraseña ingresada con la almacenada de manera segura en la base de datos. |

| Identificador | HU010 |
| --- | --- |
| Nombre (alias) | Cerrar sesión de PassKeeper |
| Descripción | Como usuario, quiero poder cerrar mi sesión de manera segura para que mi cuenta quede protegida y nadie más pueda acceder a mis datos. |
| Puntos de historia (días ideales) | 1 |
| Criterios de aceptación | El sistema debe ofrecer una opción de "Cerrar sesión" accesible desde el menú de usuario o configuración. |
|  | El usuario debe ser redirigido a la pantalla de inicio de sesión después de cerrar sesión correctamente. |
|  | El sistema debe asegurarse de borrar todas las sesiones activas y no permitir que la sesión persista después de cerrar la aplicación. |

| Identificador | HU011 |
| --- | --- |
| Nombre (alias) | Cerrar aplicación |
| Descripción | Como usuario, quiero quiero poder cerrar la aplicación de manera segura para que la aplicación deje de ejecutarse y todos mis datos estén guardados correctamente. |
| Puntos de historia (días ideales) | 0.5 |
| Criterios de aceptación | El sistema debe permitir cerrar la aplicación desde un botón visible |
|  | Al cerrar la aplicación, la sesión debe cerrarse automáticamente si no se ha hecho previamente. |
|  | Al reiniciar la aplicación, el usuario debe ser llevado a la pantalla de inicio de sesión y no a una vista anterior sin haber iniciado sesión nuevamente. |

| Identificador | HU012 |
| --- | --- |
| Nombre (alias) | Marcar contraseñas favoritas |
| Descripción | Como usuario, quiero poder marcar mis contraseñas como favoritas, para poder acceder rápidamente a las que más utilizo. |
| Puntos de historia (días ideales) | 3 |
| Criterios de aceptación | El sistema debe permitir al usuario marcar una contraseña como favorita desde la interfaz de contraseñas. |
|  | Al marcar una contraseña como favorita, debe aparecer un ícono visible (por ejemplo, una estrella) junto a la contraseña. |
|  | El sistema debe guardar esta preferencia de manera persistente entre sesiones. |

| Identificador | HU013 |
| --- | --- |
| Nombre (alias) | Desmarcar contraseñas favoritas |
| Descripción | Como usuario, quiero poder desmarcar mis contraseñas favoritas, para eliminarla de la lista de contraseñas favoritas. |
| Puntos de historia (días ideales) | 1 |
| Criterios de aceptación | El sistema debe permitir al usuario desmarcar una contraseña previamente marcada como favorita. |
|  | El ícono de "favorito" debe desaparecer una vez que la contraseña se desmarque. |
|  | La contraseña desmarcada debe ser eliminada de la lista de "Favoritos" en la interfaz. |
|  | El cambio debe guardarse de manera persistente entre sesiones de la aplicación. |

Tercer Sprint

| Identificador | HU014 |
| --- | --- |
| Nombre (alias) | Configurar tiempo de inactividad de PassKeeper |
| Descripción | Como usuario, quiero poder configurar el tiempo de inactividad para programar el cierre de la aplicación y regresar a la pantalla de inicio de sesión. |
| Puntos de historia (días ideales) | 2 |
| Criterios de aceptación | El sistema debe ofrecer una opción en la configuración para que el usuario pueda definir un tiempo de inactividad (por ejemplo, 5, 10, 15 minutos). |
|  | Una vez que el usuario haya configurado el tiempo de inactividad, la aplicación debe cerrar automáticamente. |
|  | El tiempo de inactividad debe ser persistente entre sesiones y configurable en cualquier momento desde la configuración de la aplicación. |

| Identificador | HU015 |
| --- | --- |
| Nombre (alias) | Mostrar mensaje de bienvenida al iniciar sesión |
| Descripción | Como usuario de PassKeeper, quiero ver un mensaje de bienvenida al iniciar sesión para saber que he iniciado sesión correctamente. |
| Puntos de historia (días ideales) | 0.5 |
| Criterios de aceptación | Al iniciar sesión correctamente, el sistema debe mostrar un mensaje de bienvenida que incluya el nombre del usuario o una frase genérica. |
|  | El mensaje debe ser visible en la pantalla principal de la aplicación una vez que se haya iniciado sesión. |
|  | El mensaje de bienvenida debe desaparecer automáticamente después de unos segundos o ser cerrado manualmente por el usuario. |
|  | Si el inicio de sesión falla, no debe mostrarse el mensaje de bienvenida, y el sistema debe mostrar un mensaje de error correspondiente. |

| Identificador | HU016 |
| --- | --- |
| Nombre (alias) | Categorización de contraseñas |
| Descripción | Como usuario, quiero poder categorizar mis contraseñas en grupos como "Trabajo", "Personal" o "Redes Sociales" para organizar mejor mis datos. |
| Puntos de historia (días ideales) | 2 |
| Criterios de aceptación | Las contraseñas deben poder asignarse a una categoría seleccionada por el usuario al momento de guardarlas o mediante edición posterior. |
|  | El usuario debe poder ver las contraseñas organizadas por categoría en la interfaz. |

| Identificador | HU017 |
| --- | --- |
| Nombre (alias) | Filtrado de contraseñas |
| Descripción | Como usuario, quiero buscar contraseñas en Passkeeper mediante filtros de categoría para encontrarlas rápidamente. |
| Puntos de historia (días ideales) | 3 |
| Criterios de aceptación | El sistema debe permitir al usuario filtrar contraseñas por categorías. |
|  | Al aplicar un filtro, solo se deben mostrar las contraseñas pertenecientes a la categoría seleccionada. |
|  | Los filtros deben ser fáciles de aplicar y estar accesibles en la pantalla principal de la aplicación (por ejemplo, mediante un menú desplegable o barra de búsqueda). |
|  | El sistema debe permitir al usuario quitar el filtro para ver todas las contraseñas nuevamente. |

| Identificador | HU018 |
| --- | --- |
| Nombre (alias) | Confirmación de eliminación de contraseña |
| Descripción | Como usuario, quiero recibir una confirmación antes de eliminar una contraseña para evitar eliminarla por accidente. |
| Puntos de historia (días ideales) | 0.5 |
| Criterios de aceptación | Al intentar eliminar una contraseña, el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación con las opciones "Confirmar" y "Cancelar". |
|  | La contraseña solo debe eliminarse si el usuario selecciona "Confirmar". |
|  | Si el usuario selecciona "Cancelar", la contraseña no debe eliminarse y el sistema debe volver a la vista anterior. |
|  | El mensaje de confirmación debe ser claro y evitar ambigüedades. |

### Revisión

| Criterio | Comentario | Realizado por | Solucionado |
| --- | --- | --- | --- |
| Completo | Conforme | David | Sí |
| Consistente | Conforme | Jean | Sí |
| Negociable | Conforme | Esteban | Sí |
| Valiosa | Conforme | Ana | Sí |
| Estimable | Conforme | Luis | Sí |
| Pequeña | Conforme | Jean | Sí |
| Comprobable | Conforme | Sebastián | Sí |

## Ítem seis

Redacte la definición de hecho o terminado (done).

Los product owners han revisado y aprobado la implementación, confirmando que cumple con las expectativas del negocio. No deben existir defectos críticos pendientes, y todas las pruebas necesarias, tanto unitarias como de integración, han sido ejecutadas con éxito. La documentación técnica y de usuario debe estar actualizada y completa. El diseño de UX/UI ha sido validado según los estándares de usabilidad y accesibilidad definidos.

## Ítem siete

Elabore el diseño UML de la solución para el proyecto descrito en la consigna.

Como [rol], quiero [descripción de la funcionalidad] para poder [beneficio o descripción de la consecuencia].
Yo como un [rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [beneficio o descripción de la consecuencia].